ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

Web Engineering II - Dokumentation Technik 2026

Titel der Arbeit: Partnerarbeit Deployment von Web Engineering II

Stud_1: 	Matthias Oberholzer

Stud_2: 	Gian Niemann

Klasse: 	10.0002A-2023

Management Summary

Zusammenfassung der Arbeit, Ziele, Ergebnisse und Nutzen

Contents

No table of contents entries found.

# 1. Ausgangslage

## 1.1 Aktuelle Situation

Die Anwendung aus Sprint 01–04 besteht bereits aus den Kernkomponenten Frontend, Backend und Datenbank. Bisher wurden diese Komponenten jedoch mehrheitlich lokal bzw. in wenig getrennter Form betrieben.

## 1.2 Problemstellung

Ein lokaler Gesamtbetrieb ist für die aktuellen Anforderungen nicht mehr ausreichend. Es fehlen klare Trennung der Schichten, abgesicherte Netzwerkkonzepte und ein nachvollziehbares Deployment.

## 1.3 Technische Rahmenbedingungen

Verfügbare Plattformen:

- Microsoft Azure

- Ubuntu Linux VM (VMware, vmnet1)

- Lokale Umgebung (Laptop)

Netzwerkvorgaben:

- Zugriff über pfSense

- Outbound Internet erlaubt

- Portweiterleitungen möglich

- Datenbank darf **nicht öffentlich** erreichbar sein

## 1.4 Organisatorische Rahmenbedingungen

- Bearbeitung als Partnerarbeit

- Vorgegebener Zeitrahmen: 12 Lektionen

- Dokumentation muss reproduzierbar und für Dritte verständlich sein

## 1.5 Bezug zum bestehenden Projekt

Die bestehende Lösung wird nicht neu entwickelt, sondern gezielt für den verteilten Betrieb erweitert. Schwerpunkte: Deployment, Security, Betrieb, Tests und Dokumentation.

## 1.6 Zielsetzung

Ziel ist eine belastbare, lauffähige und dokumentierte 3-Tier-Architektur mit sauberer Sicherheitsabgrenzung und erfolgreicher technischer Abnahme.

**Platzhalter für Nachweise:**

- `<Screenshot von der Ausgangsumgebung (Sprint 01-04)>`

- `<Screenshot von bestehender API-Funktion lokal>`

# 2. Lösungsansatz

## 2.1 Beschrieb der gewählten Lösung

Es wird folgende Verteilung umgesetzt:

- Frontend: Azure (öffentlich via HTTPS)

- Backend: Ubuntu VM (Node.js/Express)

- Datenbank: lokal im internen Netz (nur für Backend erreichbar)

## 2.2 Vorteile

- Klare Trennung von Presentation, Business und Persistence

- Produktionsnahe Netzwerk- und Sicherheitskonfiguration

- Gute Nachvollziehbarkeit für Betrieb und Wartung

- Datenbank kann maximal abgeschottet werden

## 2.3 Nachteile

- Höhere Komplexität durch verteilte Umgebung

- Zusätzlicher Aufwand bei Firewall, Routing und Fehlersuche

- Mehr Abstimmung zwischen Plattformen erforderlich

## 2.4 Risiken im Lösungsansatz

- Fehlerhafte Portweiterleitungen oder Firewall-Regeln

- Instabile Verbindungen zwischen Backend und DB

- Konfigurationsfehler bei Secrets/Umgebungsvariablen

**Platzhalter für Nachweise:**- `<Screenshot von Azure-Deployment Frontend>`- `<Screenshot von Ubuntu-VM Backend-Service (running)>`- `<Screenshot von DB-Service lokal>`

# 3. Entscheid / Begründung

## 3.1 Variantenvergleich

Bewertete Varianten:

1. FE Azure / BE Ubuntu / DB lokal

2. FE lokal / BE Azure / DB Ubuntu

3. FE Ubuntu / BE lokal / DB Azure

Die Variante 1 wurde bevorzugt, da sie die Anforderungen an Sicherheit, Umsetzbarkeit und Dokumentierbarkeit am besten erfüllt.

## 3.2 Begründung zur gewählten Variante

- Datenbank bleibt intern und wird nicht öffentlich exponiert

- Frontend kann standardisiert und einfach öffentlich bereitgestellt werden

- Backend bleibt kontrolliert in einer Linux-Umgebung

- Reproduzierbarkeit mit Runbook und klaren Deploy-Schritten ist gut möglich

## 3.3 Bezug zu den Anforderungen

Die gewählte Architektur erfüllt die verbindlichen Kriterien:

- Drei Plattformen effektiv genutzt

- Sicherheitsvorgaben technisch umsetzbar

- REST/API- und Testanforderungen abdeckbar

- Vollständige Deployment-Dokumentation möglich

**Platzhalter für Nachweise:**- `<Screenshot von Bewertungsmatrix>`

- `<Screenshot vom finalen Entscheid (Teamentscheid)>`

# 4. Grobarchitektur / Umsetzungskonzept

## 4.1 Systemübersicht

Datenfluss:

1. Benutzer ruft Frontend in Azure auf

2. Frontend kommuniziert via HTTPS mit Backend

3. Backend prüft Authentifizierung (Token/API-Key)

4. Backend verarbeitet Business-Logik und schreibt Logs

5. Backend greift auf die interne Datenbank zu

## 4.2 Netzwerkplan (inkl. pfSense)

- Öffentlich freigegeben:

- HTTPS (443) für Frontend

- API-Zugriff nur über definierten Public Entry Point

- Intern:

- Backend-Port (z. B. 3000) intern geschützt

- DB-Port (3306/5432) nur für Backend-IP freigegeben

- pfSense-Regeln:

- Allow Backend -> DB

- Deny Any -> DB

- Restriktive Inbound-Regeln für externe Zugriffe

## 4.3 Schnittstellen (Beispiel)

- `GET /entities`

- `GET /entities/{id}`

- `POST /entities`

- `PUT /entities/{id}`

- `DELETE /entities/{id}`

- `POST /entities/{id}/status` *(Spezialfall)*

## 4.4 Eingesetzte Technologien

- Frontend: HTML/CSS/JavaScript (oder React, je nach Stand)

- Backend: Node.js + Express

- Datenbank: MySQL

- Tests: pytest (API-Smoketests)

- Logging: Request- und Error-Logs im Backend

## 4.5 Sicherheitskonzept

- Authentifizierung via API-Key oder Token

- Secrets ausschliesslich per `.env` / gesicherte Konfigurationsdatei

- Keine Zugangsdaten im Quellcode

- CORS restriktiv für erlaubte Domains

- Datenbank ausschliesslich intern erreichbar

## 4.6 Umsetzungsschritte (high level)

1. Plattformen vorbereiten

2. Datenbank deployen und absichern

3. Backend deployen und DB-Verbindung herstellen

4. Frontend deployen und API anbinden

5. Logging aktivieren und prüfen

6. API-Tests automatisiert ausführen

7. Endabnahme nach Kriterien durchführen

**Platzhalter für Nachweise:**

- `<Screenshot von Architekturdiagramm>`

- `<Screenshot von Netzwerkplan mit pfSense-Regeln>`

- `<Screenshot von .env-Beispiel (ohne echte Secrets)>`

- `<Screenshot von laufendem Gesamt-System>`

# 5. Risiken und Massnahmen

| Risiko | Kategorie | Eintritt | Auswirkung | Massnahme |

|---|---|---|---|---|

| Falsche Firewall-/NAT-Regeln | Technisch | Mittel | Hoch | Checkliste, 4-Augen-Prinzip, Verbindungs-Tests pro Port |

| DB versehentlich öffentlich erreichbar | Technisch | Niedrig | Sehr hoch | Default-Deny, Portscan-Validierung, Allowlist nur Backend-IP |

| Secrets im Repository | Technisch/Prozess | Mittel | Hoch | `.gitignore`, Secret-Template, Code-Review vor Push |

| Zeitüberschreitung | Organisatorisch | Mittel | Mittel | MVP priorisieren (CRUD + Spezialfall + Tests) |

| Unklare Zuständigkeiten | Organisatorisch | Mittel | Mittel | Rollen klären (FE/BE/Infra), kurze Daily-Abstimmung |

**Platzhalter für Nachweise:**

- `<Screenshot von Risiko-Board / Aufgabenplanung>`

# 6. Test- und Abnahmekonzept

## 6.1 Testarten

- API-Funktionstests (CRUD + Spezialfall)

- Integrations-Tests (Backend ↔ DB)

- Sicherheits-Tests (Auth, unerlaubter Zugriff)

- Smoke-Tests nach Deployment

## 6.2 Teststrategie

1. Komponententests in der jeweiligen Umgebung

2. Integrationstests auf Zielarchitektur

3. Automatisierte API-Tests (mindestens 5)

4. Dokumentation der Resultate (inkl. Negativfall)

## 6.3 Abnahmekriterien

- Drei Plattformen sind effektiv im Einsatz

- System ist vollständig lauffähig

- Mindestens 5 API-Tests erfolgreich

- Mindestens ein Negativfall ist getestet

- Request- und Fehler-Logging vorhanden

- DB ist nicht öffentlich erreichbar

- Deployment-Dokumentation ist reproduzierbar

## 6.4 Nachweisstruktur für die Abgabe

Empfohlene Ablage:

- `Sprint_5-7/Analyse/` → Konzept, Architektur, Netzwerk

- `Sprint_5-7/Abgabe/` → Testreports, Umsetzungsstand, Runbook

- `Abgabe/` → ergänzende Artefakte aus früheren Sprints

**Platzhalter für Nachweise:**

- `<Screenshot von erfolgreichem Testlauf (pytest/newman)>`

- `<Screenshot von Negativtest (401/403 oder DB-blocked)>`

- `<Screenshot von Request-Log>`

- `<Screenshot von Error-Log>`

- `<Screenshot von finaler Abnahme-Checkliste>`

# 7. Anhänge

- A1: Architekturdiagramm

- A2: pfSense-Regelset (Screenshots)

- A3: API-Definition (python smoke tests)

- A4: Testprotokoll (Datum, Umgebung, Resultat)

- A5: Runbook für Wiederherstellung / Neuaufbau